|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прошел обсуждение жителями Медвенского районапротокол от 01.11.2019  |  |  | УТВЕРЖДЕНПостановлением Главы Медвенского районаот 14.11.2019 №36-пг |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**по участию Медвенского района в государственных программах на период до 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | потребность финансирования, сроки | источники финансирования | Ответственный за реализацию проекта |
| изготовление ПСД (сметы) | реализация мероприятия | % софинанси-рования бюджетом района | сумма, тыс.руб |
| срок | сумма, тыс.руб | срок | сумма, тыс.руб |
| **Поселок Медвенка** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| ***Строительство объектовгосударственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| Дошкольная образовательная организация (для детей дошкольного возраста от 2 мес. до 8 лет) на 50 мест (при условии застройки нового микрорайона в поселке Медвенка» | 2022 | 1000.00 | 2025 | 45000.00 | 1 | 450.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Капитальный ремонт*** |
| Капитальный ремонт здания Детско-юношеской спортивной школы (замена оконных блоков в основном зале, ремонт кровли, замена электропроводки) | 2021 | 65.00 | 2022 | 3000.00 | внебюджетные средства | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Укрепление материально-технической базы «Национальный проект «Образование»*** |
| Участие Медвенской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2020 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| Участие Медвенской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2021 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| Участие Дома пионеров и школьников в проекте «Мобильный Кванториум» | не требуется | 2021 | 3500.00 | 5 | 175.00 | Пинаева Н.Н. |
| ***Благоустройство территорий образовательных организаций Проект «Народный бюджет»*** |
| Благоустройство территории детского сада «Сказка» | 2019 | 290.00 | 2020 | 3000.00 | 40 | 1225.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| **ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ** |
| ***Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом Проект «Формирование современной городской среды»*** |
| Устройство площадки под хоккейную коробку в парке 1-ое Мая | 2018 | - | 2019 | 2280.00 | 5 | 114.00 | Пинаева Н.Н.Глава поселения |
| ***Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом Проект «Народный бюджет»*** |
| Устройство спортивной площадки из пяти элементов в перке 1-ое Мая | 2018 | - | 2019 | 217.80 | 5 | 100.00 | Глава поселения |
| ***Молодежная политика*** |
| Устройство амфи- театральной площадки в парке 1-ое Мая | 2109 | - | 2020 | 68.00 | внебюджетные средства | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| **КУЛЬТУРА** |
| ***Капитальный ремонт учреждений культуры*** |
| Здание МКУК «Медвенский районный Дом культуры» | 2018 | 88.00 | 2019 | 3253,40 | 5 | 162.70 | Шевченко Н.В.Соленый Д.А. |
| Здание МКУК «Медвенский районный Дом культуры» | 2019 | 73.00 | 2021 | 1753.20 | 5 | 87.70 | Шевченко Н.В.Соленый Д.А. |
| Здание МКУК "Межпоселенческая библиотека Медвенского района" | 2020 | 115.00 | 2021 | 1000.00 | 100 | 1000.00 | Шевченко Н.В.Соленый Д.А. |
| ***Создание комфортных условий для детей п.Медвенка (замена оконных блоков) Проект «Народный бюджет»*** |
| Здание МКУК «Медвенская детская библиотека» | 2019 | 375.90 | 2020 | 375.90 | 40 | 150.36 | Глава поселения |
| ***Строительство учреждений культуры*** |
| Здание районного музея имени Д.Я.Самоквасова (при условии выделения бюджетного кредита) | 2020 | 500.00 | 2021-2022 | 10000.00 | 100 | 10000.00 | Соленый Д.А.Шевченко Н.В. |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** |
| Здание ОБУЗ "Медвенская ЦРБ" ремонт детской поликлиники в рамках федеральной программы "Бережливая поликлиника" | 2019 | 176.00 | 2021 | 30000.00 | - | - | Хмелевской С.А. |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| Реконструкция, текущий ремонт объектов водоснабжения Медвенского района | 2020-2025 | 1000.00 | 2021-2025 | 20000.00 | 10 | 2000.00 | Соленый Д.А. Глава поселения |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ** |
| Обустройство тротуара по ул.Певнева | 2019 | 74.80 | 2019 | 4156.300 | 1 | 41.56 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Певнева | 2019 | 57.40 | 2019 | 9815.740 | 1 | 98.15 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Обустройство тротуара по ул.Чепцова | 2019 | 31.00 | 2019 | 1124.30 | 1 | 11.25 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Обустройство тротуара по ул.Советская | 2019 | 16.00 | 2019 | 317.60 | Средства дорожного фондап.Медвенка |  | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия по ул.Чепцова | 2019 | - | 2019 | 304.80 | Средства дорожного фондап.Медвенка | - | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Чепцова | 2019 | 45.00 | 2019 | 3000.00 | 100 | 3000.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Советской | 2019 | 18.00 | 2019 | 800.00 | 100 | 800.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Почтовой | 2019 | 30.00 | 2019 | 2000.00 | 100 | 2000.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Ремонт дорожного покрытия по ул.К.Воробьева | 2019 | 15.00 | 2020 | 2000.00 | 100 | 2000.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Гагарина | 2019 | 15.00 | 2020 | 1000.00 | 100 | 1000.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Ремонт дорожного покрытия по ул.Зеленая | 2020 | 40.00 | 2021 | 1500.00 | 100 | 1500.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** |
| ***Освещение*** |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники по ул.М.Горького | 2019 | 30.80 | 2019 | 30.80 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 30.80 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники по ул.Пролетарская, ул.К.Маркса | 2019 | - | 2019 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники ул. Марата, пер.Газовый | 2020 | - | 2020 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселения.Солёный Д.А. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники ул. Почтовая, ул.Комсомольская, пер.Школьный | 2021 | - | 2021 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселения.Солёный Д.А. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники ул.Певнева (за трассой), ул.Совхозная, ул.Березовая | 2022 | - | 2022 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники пер.Энгельса, пер.Суворова, пер.Кутузова, пер.Нахимова, пер.Ватутина, пер.Ленина | 2023 | - | 2023 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники ул. Колхозная, ул.Советская, ул.Зеленая | 2024 | - | 2024 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники ул.Кирова, ул.Чепцова | 2025 | - | 2025 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.0 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| ***Создание комфортной городской среды*** |
| ***Благоустройство дворовых территорий*** |
| МКД ул.Советская. 74 Б, ул.Советская 74 В, ул.Кирова 1, ул.Полевая, 1 | 2019 | 506.50 | 2019 | 506.50 | 5 | 25.33 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| ***Благоустройство общественных территорий***  |
| Устройство освещения, ограждения, озеленения и обустройства зон отдыха в парке 1 Мая  | 2019 | 350.00 | 2020 | 3500.00 | 5 | 1750.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Устройство тротуарных дорожек, восстановление фонтана с устройством летнего кафе в парке 1 Мая  | 2020 | 300.00 | 2021 | 3000.00 | 5 | 150.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Устройство освещения и обустройство зон отдыха в Советском парке  | 2020 | 100.00 | 2021 | 1500.00 | 5 | 750.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Установка детско-спортивной площадки в Советском парке | 2021 | 50.00 | 2022 | 2000.00 | 5 | 100.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Установка площадки для занятий воркаутом в Советском парке | 2021 | - | 2022 | 100.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 100.00 | Глава поселения |
| Установка детской площадки ул. Промышленная 6 | 2019 | 65.0 | 2019 | 65.00 | Средства муниципального образования «поселок Медвенка» | 65.00 | Глава поселения |
| ***Программа «Обеспечение жильем молодых семей»*** |
| Выдача жилищных сертификатов на приобретения жилья отдельным категориям граждан  | 2019 | - | 2019 | 333.70 | 36 | 121.32 | Глава поселения |
| **Строительство** |
| **Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| ***Инженерная подготовка площадок*** |
| Инженерная подготовка площадки в юго-восточной части п. Медвенка Медвенского района под компактную жилищную застройку | 2020 | 2500.00 | 2021-2023 | 70000.00 | 5 | 70000.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| **Амосовский сельсовет** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| ***Капитальный ремонт*** |
| МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа»(капитальный ремонт кровли здания) | 2019 | 150.00 | 2020 | 4000.00 | 35 | 1404.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Обустройство территории образовательных организаций в целях обеспечения беспрепятственного продвижения*** ***инвалидов и других маломобильных групп населения государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» | 2021 | 99.00 | 2022 | 1000.00 | 1 | 10.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| МДКОУ «Детский сад «Солнышко» | 2021 | 56.00 | 2022 | 500.00 | 1 | 10.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности*** |
| ***Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование»*** |
| Капитальный ремонт спортивного зала МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» | 2019 | 99.00 | 2020 | 2000.00 | 35 | 700.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»*** ***Национальный проект «Образование»*** |
| Участие Амосовской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2023 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| Участие Амосовской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2022 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| ***Благоустройство территорий образовательных организаций Проект «Народный бюджет»*** |
| МДКОУ «Детский сад «Солнышко» | 2019 | - | 2019 | 450.00 | внебюджетные средства | Пинаева Н.Н. |
| МОКУ «Амосовская средняя общеобразовательная школа» | 2021 | 99.00 | 2022 | 3000.00 | 40 | 1200.0 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| **ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ** |
| ***Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа*** ***«Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| Устройство спортивной площадки на территории Амосовской СОШ  | 2021 | 100.00 | 2022 | 5000.00 | 30 | 1500.0 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Молодежная политика*** |
| Устройство детской игровой площадки в деревне Амосовка | не требуется | - | 2020 | 1308,208 | 30 | 390.00 | Глава поселенияСолёный Д.А. |
| Обустройство зоны отдыха в деревне Амосовка с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2022 | 30.00 | 2023 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| **КУЛЬТУРА** |
| ***Капитальный ремонт учреждений культуры*** |
| Здания МКУК «Амосовский СДК» | 2018 | 35.00 | 2019 | 2713.30 | 5 | 135.65 | Глава поселения |
| Здания МКУК «Амосовский СДК» | 2020 | 180,00 | 2021 | 3000.00 | 5 | 150.00 | Глава поселения |
| ***Создание модельных библиотек*** |
| Создание модельной библиотеки на базе Амосовской сельской библиотеки – филиала МКУК «Межпоселенческая библиотека» Медвенского района Курской области | - | - | 2020 | 600.00 | 100 | 600.0 | Шевченко Н.В.Соленый Д.А. |
| **ГАЗИФИКАЦИЯ** |
| Газификация х. Осиновый Амосовского сельсовета Медвенского района | 2020 | 300.00 | 2021 | 5000.00 | 15 | 750.00 | Солёный Д.А. |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ** |
| Ремонт центральной площади д. Амосовка Медвенского района Курской области | 2019 | - | 2020 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Солёный Д.А. |
| Строительство автомобильной дороги в д. Цуриково Медвенского района Курской области | 2019 | 250.00 | 2020 | 8000.00 | 1 | 80.00 | Солёный Д.А. |
| Строительство автомобильной дороги в д. 2-я Андреевка Медвенского района Курской области | - | - | 2020 | 4000.00 | - | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| Строительство автомобильной дороги в х. Рождественка Медвенского района Курской области | 2020 | 200.00 | 2021 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Солёный Д.А. |
| Строительство автомобильной дороги в х. Лучня Медвенского района Курской области | 2021 | 300.00 | 2022 | 6000.00 | 1 | 60.00 | Солёный Д.А. |
| Строительство автомобильной дороги в х. Осиновый Медвенского района Курской области | 2022 | 300.00 | 2023 | 10000.00 | 1 | 100.00 | Солёный Д.А. |
| Строительство автомобильной дороги вс. Петропавловка Медвенского района Курской области | 2022 | 500.00 | 2023 | 22000.00 | 1 | 220.00 | Солёный Д.А. |
| Строительство автомобильной дороги в д. Васильевка Медвенского района Курской области | 2023 | 280.00 | 2024 | 5000.00 | 1 | 50.00 | Солёный Д.А. |
| Строительство автомобильной дороги в д. 1-я Андреевка Медвенского района Курской области | 2023 | 280.00 | 2024 | 5000.00 | 1 | 50.00 | Солёный Д.А. |
| Строительство автомобильной дороги в д. Шатовка Медвенского района Курской области | 2023 | 300.00 | 2024 | 6000.00 | 1 | 60.00 | Солёный Д.А. |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** |
| ***Освещение*** |
| Населенные пункты сельсовета | 2020 | 30.00 | 2021 | 2000.00 | 30 | 600.00 | Глава поселения |
| ***Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов*** |
| д.Амосовка | не требуется |  | 2020 | 125.202 | 30 | 37.60 | Глава поселения |
| х.Рождественка, д.Б.Владимировка, д.М.Владимировкас.Петропавловка | 2020 | 20.00 | 2021 | 313.005 | 30 | 93.90 | Глава поселения |
| ***Благоустройство памятных мест и воинских захоронений*** |
| Братская могила в с. Петропавловка | 2020 | 25,00 | 2021 | 600.00 | 30 | 180.00 | Глава поселения |
| ***Обустройство мест захоронения проект «Народный бюджет»*** |
| Сельское кладбище в д.Амосовка | 2020 | 25.00 | 2021 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| **Панинский сельсовет** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| ***Строительство объектов государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| Дошкольная образовательная организация (для детей дошкольного возраста от 2 мес. до 8 лет) на 25 мест (х.Высоконские дворы, при условии застройки территории) | 2021 | 1000.00 | 2024 | 25000.00 | 10 | 2500.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Капитальный ремонт*** |
| МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба» (замена оконных и дверных блоков) | 2019 | 150.00 | 2020 | 3000.00 | 1 | 30.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков) | 2023 | 150.00 | 2024 | 4000.00 | 35 | 1400.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Обустройство территории образовательных организаций в целях обеспечения беспрепятственного продвижения*** ***инвалидов и других маломобильных групп населения государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба»  | 2020 | 99.00 | 2021 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. |
| МДКОУ «Детский сад «Теремок» | 2022 | 99.00 | 2023 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. |
| ***Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности*** |
| ***Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование»*** |
| Капитальный ремонт спортивного зала МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа»  | 2019 | 99.00 | 2020 | 4000.00 | 35 | 1400.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»*** ***Национальный проект «Образование»*** |
| Участие Высоконодворской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2020 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| Участие Высоконодворской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2021 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| ***Благоустройство территорий образовательных организаций Проект «Народный бюджет»*** |
| МОКУ «Высоконодворская средняя общеобразовательная школа имени трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба»  | 2020 | 99.00 | 2021 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| МОКУ «Панинская основная общеобразовательная школа» | 2023 | 99.00 | 2024 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| МДКОУ «Детский сад «Теремок» | 2024 | 99.00 | 2024 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| **ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ** |
| ***Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа*** ***«Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| Устройство спортивной площадки в с.1-е Панино | 2021 | 15.00 | 2022 | 5000.00 | 30 | 1500.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Молодежная политика*** |
| Устройство детской игровой площадки на хуторе Высоконские дворы | 2020 | 20.00 | 2021 | 700.00 | 30 | 210.00 | Глава поселения |
| Устройство детской игровой площадки в д. Николаевка | 2020 | 15.00 | 2021 | 300.00 | 30 | 90.00 | Глава поселения |
| Устройство детской игровой площадки в с.Панино | 2020 | 90.00 | 2021 | 700.00 | 30 | 210.00 | Глава поселения |
| Обустройство зоны отдыха в с.Панино с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2021 | 30.00 | 2022 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| Обустройство зоны отдыха на х.Высоконские дворы с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2022 | 30.00 | 2023 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| **КУЛЬТУРА** |
| ***Капитальный ремонт учреждений культуры*** |
| Ремонт МКУК «Высоконодворский СДК» | 2023 | 50.00 | 2024 | 15000.00 | 5 | 75.00 | Глава поселения |
| Ремонт МКУК «Панинский СДК» | 2022 | 10.00 | 2023 | 15000.00 | 5 | 75.00 | Глава поселения |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| Строительство водопроводных сетей на х.Черниченские Дворы Медвенского района Курской области | 2021 | 500.00 | 2022 | 4000.00 | 10 | 400.00 | Солёный Д.А. |
| Реконструкция станции второго подъема на х.Высоконские Дворы Медвенского района Курской области | 2022 | 350.00 | 2023 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Солёный Д.А. |
| **ГАЗИФИКАЦИЯ** |
| Газификация села Тарусовка (Новоселовка) | 2024 | 150.00 | 2025 | 2000.00 | 15 | 300.00 | Солёный Д.А. |
| ***Строительство газовой котельной*** |
| Строительство газовой котельной для объектов социальной сферы п.Газовиков | 2019 | 300.00 | 2020 | 10000.00 | 15 | 1500.00 | Соленый Д.А. |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ** |
| с. 1-е Панино (ремонт) | 2019 | - | 2020 | 5000.00 | 1 | 50.00 | Солёный Д.А. |
|   с. 2-е Панино | 2020 | 150.00 | 2021 | 600.00 | 1 | 6.00 | Солёный Д.А. |
| д. Николаевка | 2022 | 800.00 | 2023 | 30000.00 | 1 | 300.00 | Солёный Д.А. |
| х. Чаплыгин Лог | 2023 | - | 2024 | 2000.00 | 40 | 800.00 | Солёный Д.А. |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** |
| ***Освещение*** |
| х. Орешное | 2021 | 75.00 | 2022 | 500.00 | 10 | 50.00 | Глава поселения |
| х. Черниченские Дворы | 2021 | 75.00 | 2022 | 500.00 | 10 | 50.00 | Глава поселения |
| с. Тарусовка | 2021 | 75.00 | 2022 | 500.00 | 10 | 50.00 | Глава поселения |
| ***Благоустройство дворовых территорий*** |
| х. Высоконские Дворы, ул. Садовая, д.1 | 2021 | 20.00 | 2022 | 700.00 | 30 |  | Глава поселения |
| ***Благоустройство памятных мест и воинских захоронений*** |
| Памятник с. 1-е Панино | 2020 | 30.00 | 2020 | 500.00 | 30 | 150.00 | Глава поселения |
| Памятник х. Черниченские Дворы | 2020 | 150.00 | 2020 | 150.00 | 30 | 45.00 | Глава поселения |
| ***Обустройство мест захоронения*** |
| с. 1-е Панино | 2021 | 20.00 | 2022 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения |
| х. Высоконские Дворы | 2122 | 20.00 | 2023 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения |
| х. Черниченские Дворы | 2023 | 20.00 | 2024 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения |
| с. Тарусовка | 2024 | 20.00 | 2025 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения |
| **Строительство** |
| **Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| ***Инженерная подготовка площадок*** |
| Инженерная подготовка площадки на х. Высоконские Дворы Медвенского района под компактную жилищную застройку | 2020 | 1500.00 | 2021-2023 | 50000.00 | 10 | 5000.00 | Солёный Д.А. |
| **Высокский сельсовет** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| ***Капитальный ремонт*** |
| МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли, замена дверей) | 2020 | 200.00 | 2021 | 6000.00 | 10 | 600.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| МДКОУ «Детский сад «Родничок»(капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков, полов) | 2021 | 150.00 | 2022 | 4000.00 | 10 | 400.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| МОКУ «Коммунарская общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков) | 2022 | 200.00 | 2023 | 6000.00 | 35 | 2100.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Обустройство территории образовательных организаций в целях обеспечения беспрепятственного продвижения*** ***инвалидов и других маломобильных групп населения государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа» | 2022 | 99.0 | 2023 | 1000.0 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. |
| ***Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности*** |
| ***Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование»*** |
| Капитальный ремонт спортивного зала МОКУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа» | 2024 | 150.00 | 2025 | 1000.00 | 35 | 350.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»*** ***Национальный проект «Образование»*** |
| Участие Спасской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2020 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| Участие Спасской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2021 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| ***Благоустройство территорий образовательных организаций Проект «Народный бюджет»*** |
| МОКУ «Спасская средняя общеобразовательная школа»  | 2021 | 99.00 | 2022 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| МОКУ «Коммунарская общеобразовательная школа»  | 2023 | 99.00 | 2024 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| **ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ** |
| ***Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа*** ***«Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| Устройство спортивной площадки в деревне Спасское (на территории школы) | 2021 | 100.00 | 2022 | 5000.00 | 30 | 1500.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| Устройство спортивной площадки в селе Высокое (на территории школы) | 2022 | 100.00 | 2023 | 5000.00 | 30 | 1500.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Молодежная политика*** |
| Обустройство зоны отдыха в деревне Спасское с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2020 | 30.00 | 2021 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| Устройство детской игровой площадки в деревне Спасское | 2021 | 50.00 | 2022 | 500.00 | 30 | 150.00 | Глава поселения |
| Обустройство зоны отдыха в селе Высокое с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2021 | 30.00 | 2022 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| Устройство детской игровой площадки в селе Высокое | 2022 | 50.00 | 2023 | 500.00 | 30 | 150.00 | Глава поселения |
| **КУЛЬТУРА** |
| ***Капитальный ремонт учреждений культуры*** |
| Здание МКУК «Спасский СДК» филиала МКУК «Коммунарский сельский Дом культуры» по программе «Сельский Дом культуры» | 2018 | 84.00 | 2019 | 2768.50 | 5 | 122.70 | Глава поселения |
| Здание МКУК «Коммунарский сельский Дом культуры» по программе «Народный бюджет» | 2018 | 45.00 | 2019 | 1837.40 | 40 | 734.90 | Глава поселения |
| Здание МКУК «Спасский СДК» филиала МКУК «Коммунарский сельский Дом культуры» по программе "Народный бюджет" | 2019 | 74.00 | 2020 | 1827.90 | 40 | 731.20 | Глава поселения |
| ***Создание модельных библиотек*** |
| Создание модельной библиотеки на базе Коммунарской сельской библиотеки – филиала МКУК «Межпоселенческая библиотека» Медвенского района Курской области | - | - | 2019 | 100.00 | 100 | 100.00 | Шевченко Н.В.Глава поселения |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | 2019-2024 | 150.00 | 2019-2024 | 1500.00 | 100 | 1500.00 | Солёный Д.А. |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ** |
| Ремонт площади с.Высокое | 2019 | - | 2020 | 2200.00 | 100 | 2200.00 | Солёный Д.А. |
| с.Высокое от д. № 1по №47; №62 до №70 | 2020 | 500.00 | 2021 | 15000.00 |  |  |  |
| д. Кондратьевка от д. №1 до № 22 |  |  |  |  |  |  | Солёный Д.А. |
| с. Ленинская Искра | 2019 | - | 2019-2020 | 120000.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| д. Звягинцево от д. №1 до №31; №52 до №62 | 2020 | - | 2021 | 7000.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатацииавтомобильных дорог Курской области» |
| х. Свиридовот №1 до №52 | 2022 | 300.00 | 2023 | 6000.00 | 1 | 60.00 | Солёный Д.А. |
| д. Спасское от д. №1 по №16; №54 до №76; | 2019 | - | 2020 | 9500.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| д. Спасское от д. №31 до №66 | 2020 | - | 2021 | 1700.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| х. Спасские Выселки от №10 до №23  | 2021 | 300.00 | 2022 | 6000.00 | 1 | 60.00 | Солёный Д.А. |
| х. Кондратьевские Выселки | 2023 | 250.00 | 2024 | 4000.00 | 1 | 40.00 | Солёный Д.А. |
| д. 1-я Переверзевка  | 2023 | 200.00 | 2024 | 3500.00 | 1 | 35.00 | Солёный Д.А. |
| д. 2-я Переверзевка до д. №1  | 2022 | 150.00 | 2023 | 1500.00 | 1 | 15.00 | Солёный Д.А. |
| д. 2-я Переверзевка от д. №1 до №16 | 2023 | 250.00 | 2024 | 4000.00 | 1 | 40.00 | Солёный Д.А. |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** |
| ***Освещение*** |
| Населенные пункты сельсовета | 2021 | 30.00 | 2022 | 2000.00 | 30 | 600.00 | Глава поселения |
| ***Благоустройство памятных мест и воинских захоронений (государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»)*** |
| Памятник воинам-освободителям в селе Высокое | 2020 | 50.00 | 2021 | 800.00 | 30 | 240.00 | Глава поселения |
| Памятник воинам-освободителям в деревне Спасское | 2020 | 50.00 | 2021 | 800.00 | 30 | 240.00 | Глава поселения |
| ***Обустройство мест захоронения (программа «Народный бюджет»)*** |
| Кладбище с.Высокое | 2020 | 20.00 | 2021 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения |
| Кладбище д.Спасское | 2021 | 20.00 | 2022 | 1000.00 | 40 | 400.00 | Глава поселения |
| Кладбище с.Ленинская искра | 2022 | 20.00 | 2023 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| **Гостомлянский сельсовет** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| ***Капитальный ремонт*** |
| МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли) | 2023 | 150.00 | 2024 | 4000.00 | 35 | 1400.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Обустройство территории образовательных организаций в целях обеспечения беспрепятственного продвижения*** ***инвалидов и других маломобильных групп населения государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»  | 2024 | 99.00 | 2025 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. |
| ***Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности*** |
| ***Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование»*** |
| Капитальный ремонт спортивного зала МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»  | 2020 | 99.00 | 2021 | 2000.00 | 35 | 700.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»*** ***Национальный проект «Образование»*** |
| Участие Гостомлянской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2024 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| Участие Гостомлянской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2024 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| ***Благоустройство территорий образовательных организаций Проект «Народный бюджет»*** |
| МОКУ «Гостомлянская средняя общеобразовательная школа»  | 2023 | 99.00 | 2024 | 1500.0 | 40 | 600.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| **ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА** |
| ***Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа*** ***«Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| ***Молодежная политика*** |
| Обустройство зоны отдыха в селе Гостомля с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2020 | 30.00 | 2021 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| Обустройство зоны отдыха в селе Тарасово с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2021 | 30.00 | 2022 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| Устройство детско-спортивной игровой площадки в селе 1-ая Гостомля (территория школы) | 2023 | 120.00 | 2024 | 1500.00 | 30 | 450.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| Устройство детской игровой площадки в селе Тарасово (территория между зданием школы и СДК) | 2024 | 120.00 | 2025 | 2000.00 | 30 | 600.00 | Глава поселения |
| **КУЛЬТУРА** |
| ***Капитальный ремонт учреждений культуры*** |
| МКУК «Гостомлянский СДК» | 2020 | 100.00 | 2021 | 3114.00 | 5 | 155.70 | Глава поселения |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. 1-я Гостомля Медвенского района | 2022 | 300.00 | 2023 | 8500.00 | Средства областного бюджета | - | Комитет здравоохранения Курской области |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Тарасово Медвенского района | 2023 | 300.00 | 2024 | 8500.00 | Средства областного бюджета | - | Комитет здравоохранения Курской области |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| Реконструкция водопроводной сети в с.Тарасово Медвенского района Курской области | 2019 | 150.00 | 2020 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Солёный Д.А. |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | 2019-2024 | 150.00 | 2019-2024 | 1500.00 | 100 | 1500.00 | Солёный Д.А. |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ** |
| Строительство автомобильной дороги с.1-я Гостомля (улПучковка) | 2019 | - | 2020 | 3000 | 40 | 1200.00 | Солёный Д.А. |
| Устройство съезда на улицу с.Тарасово (ул.Гусиновка) | - | - | 2020 | 5000.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| Устройство съезда на улицу с.Тарасово (ул. 1,2км) | 2020 | 350.00 | 2021 | 7000.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| Устройство съезда на улицу с.Тарасово (ул. 1,3км) | 2020 | 350.00 | 2021 | 7500.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| д.Свидное | 2020 | 250.00 | 2021 | 3000.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| д.1-е Плесы | 2020 | 450.00 | 2021 | 8000.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| д.Липник | 2022 | 850.00 | 2023 | 40000.00 | 1 | 400.00 | Солёный Д.А. |
| д.Самсоново | 2024 | 1000.00 | 2025 | 50000.00 | 1 | 500.00 | Солёный Д.А. |
| д.Глебово | 2023 | 450.00 | 2024 | 8000.00 | 1 | 80.00 | Солёный Д.А. |
| д.Александровка | 2023 | 350.00 | 2024 | 7000.00 | 1 | 70.00 | Солёный Д.А. |
| с.Белый Колодезь | 2023 | 400.00 | 2024 | 8000.00 | 1 | 80.00 | Солёный Д.А. |
| Д.Ивановка | 2023 | 350.00 | 2024 | 7000.00 | 1 | 70.00 | Солёный Д.А. |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** |
| ***Освещение*** |
| Строительство фонарной линии в с.1-я Гостомля, 2-я Гостомля Медвенского района Курской области | 2020 | - | 2021 | 2000,00 | 30 | 350.00 | Глава поселения |
| Строительство фонарной линии в с.Тарасово Медвенского района Курской области | 2022 | - | 2023 | 2000.00 | 30 | 350.00 | Глава поселения |
| ***Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов*** |
| Устройство площадок в селах | 2020-2022 | - | 2021-2023 | 1200.00 | 30 | 360.00 | Глава поселения |
| ***Благоустройство памятных мест и воинских захоронений*** |
| Ремонт памятника погибшим воинам в с.Тарасово Медвенского района Курской области | 2021 | 100.00 | 2022 | 500.00 | 30 | 150.00 | Глава поселения |
| Благоустройство могилы погибшим партизанам в с. 1-я Гостомля Медвенского района Курской области | 2022 | 100.00 | 2023 | 500.00 | 30 | 150.00 | Глава поселения |
| **Вышнереутчанский сельсовет** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| ***Капитальный ремонт*** |
| МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков) | 2020 | 99.00 | 2021 | 4000.00 | 35 | 1400.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа» (замена оконных и дверных блоков, капитальный ремонт систем канализации и водопровода, электротехнические работы) | 2020 | 200.00 | 2021 | 8000.00 | 35 | 2800.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Обустройство территории образовательных организаций в целях обеспечения беспрепятственного продвижения*** ***инвалидов и других маломобильных групп населения государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа» | 2022 | 99.00 | 2023 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. |
| МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа» | 2023 | 99.00 | 2024 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. |
| ***Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности*** |
| ***Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование»*** |
| Капитальный ремонт спортивного зала МОКУ «Любачанская средняя общеобразовательная школа» | 2024 | 200.00 | 2025 | 2000.00 | 10 | 200.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»*** ***Национальный проект «Образование»*** |
| Участие Вышнереутчанской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2024 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| Участие Вышнереутчанской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2024 | 2600.0 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| ***Благоустройство территорий образовательных организаций Проект «Народный бюджет»*** |
| МОКУ «Вышнереутчанская средняя общеобразовательная школа»  | 2021 | 99.00 | 2022 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| **ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. *Молодежная политика*** |
| ***Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа*** ***«Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| Устройство спортивной площадки в селе Верхний Реутец (территория школы) | 2020 | 100.00 | 2021 | 5000.00 | 30 | 1500.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| Устройство детско-игровой спортивной площадки в поселке Любач (территория между школой и СДК) | 2021 | 50.00 | 2020 | 2000.00 | 30 | 600.00 | Глава поселения |
| Обустройство зоны отдыха в селе Верхний Реутец с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2020 | 30.00 | 2021 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения  |
| Обустройство зоны отдыха в п.Любач с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2021 | 30.00 | 2022 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| **КУЛЬТУРА** |
| ***Капитальный ремонт учреждений культуры*** |
| Капитальный ремонт Вышнереутчанского СДК (замена кровли, оконных и дверных блоков, электропроводки, устройство отмостки) | 2021 | 300.00 | 2022-2023 | 7000.00 | 5 | 350.00 | Шевченко Н.В.Соленый Д.А.Глава поселения |
| Капитальный ремонт здания Любачанского СДК, п.Любач (замена оконных и дверных блоков) | 2020 | 300.00 | 2021 | 200.00 |  |  | Шевченко Н.В.Соленый Д.А.Глава поселения  |
| ***Создание модельных библиотек*** |
| Создание модельной библиотеки в с.Верхний Реутец | 2022 | 100.00 | 2023 | 1000.00 | 100 | 1000.00 | Шевченко Н.В. |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Любач Медвенского района | 2024 | 300.00 | 2025 | 8500.00 | Средства областного бюджета | - | Комитет здравоохранения Курской области |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Верхний Реутец по федеральной программе "Строительство модульных ФАПов" | 2019 | 300.00 | 2020 | 8500.00 | Средства областного бюджета | - | Комитет здравоохранения Курской области |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| Строительство водозабора и водопроводных сетей в с.Верхний Реутец Медвенского района Курской области | имеется | - | 2020-2021 | 19812.00 | 10 | 1980.00 | Солёный Д.А. |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | 2019-2024 | 150.00 | 2019-2024 | 1500.00 | 100 | 1500.00 | Солёный Д.А. |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ** |
| Строительство автомобильной дороги с. Верхний Реутец- ул. Мордашовка, уп.Бабинка | - | - | 2019 | 2700.00 | Средства областного бюджета | - | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| Строительство автомобильной дороги с. Верхний Реутец ул Ключик | 2020 | 700.00 | 2021 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Солёный Д.А. |
| Строительство автомобильной дороги к х. Карташовка х. Горки | 2024 | 500.00 | 2025 | 8000.00 | 1 | 80.00 | Солёный Д.А. |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Бугор с. Верхний Реутец  | 2022 | 300.00 | 2023 | 6000.00 | 1 | 60.00 | Солёный Д.А. |
| с.1-й Липовец от д.№48 до д. №100 | 2019 | 400.00 | 2020 | 8000.00 |  |  | Солёный Д.А. |
| х.Пустое, х.Курасы | 2019 | 450.00 | 2020 | 9000.00 |  |  | Солёный Д.А. |
| с.Ванино | 2019 | 200.00 | 2020 | 1500.00 |  |  | Солёный Д.А. |
| д.Рязанцевка | 2020 | 300.00 | 2021 | 5000.00 |  |  | Солёный Д.А. |
| с.Гахово | 2020 | 150.00 | 2021 | 500.00 |  |  | Солёный Д.А. |
| д.Кореневка | 2020 | 250.00 | 2021 | 4000.00 |  |  | Солёный Д.А. |
| с.1-й Липовец от д.№1 до д. №45 | 2021 | 350.00 | 2022 | 7000.00 |  |  | Солёный Д.А. |
| с.1-й Липовец от д.№115 до д. №127 | 2021 | 250.00 | 2022 | 5000.00 |  |  | Солёный Д.А. |
| с.1-й Липовец от д.№131 до д. №134 | 2021 | 200.00 | 2022 | 4000.00 |  |  | Солёный Д.А. |
| д.Мерцаловка от д.№1, до Д.№8 | 2022 | 200.00 | 2023 | 4000.00 |  |  | Солёный Д.А. |
| х.Кофановка | 2023 | 250.00 | 2024 | 5000.00 |  |  | Солёный Д.А. |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** |
| ***Освещение*** |
| Населенные пункты сельсовета | 2021 | 30.00 | 2022 | 2000.00 | 30 | 600.00 | Глава поселения |
| ***Благоустройство памятных мест и воинских захоронений*** |
| Стела погибшим воинам (Братская могила), с.Гахово | 2022 | 100.00 | 2023 | 500.00 | 30 | 150.00 | Глава поселения |
| Памятник погибшим воинам (памятник воинам – односельчанам), п.Любач | 2023 | 100.00 | 2024 | 500.00 | 30 | 150.00 | Глава поселения |
| ***Обустройство мест захоронения*** |
| Кладбище с.Гахово Медвенского района | 2021 | 20.00 | 2022 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения |
| Кладбище с. 1-й Липовец Медвенского района | 2020 | 20.00 | 2021 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения |
| Кладбище с.Ванино Медвенского района | 2022 | 20.00 | 2023 | 500.00 | 40 | 200.00 | Глава поселения |
| **Нижнереутчанский сельсовет** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| ***Капитальный ремонт*** |
| МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли, системы отопления, устройство архитектурной подсветки) | 2020 | 150.00 | 2021 | 6000.00 | 10 | 600.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Обустройство территории образовательных организаций в целях обеспечения беспрепятственного продвижения*** ***инвалидов и других маломобильных групп населения государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа» | 2020 | 99.00 | 2021 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. |
| ***Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности*** |
| ***Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование»*** |
| Капитальный ремонт спортивного зала МОКУ «Нижне-Реутчанская средняя общеобразовательная школа» | 2022 | 99.00 | 2023 | 2000.00 | 35 | 700.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»*** ***Национальный проект «Образование»*** |
| Участие Нижне-Реутчанской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2024 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| Участие Нижне-Реутчанской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2024 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| **ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ** |
| ***Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа*** ***«Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| Устройство спортивной площадки в с.Нижний Реутец (на территории школы) | 2020 | 150.00 | 2021 | 5000.00 | 30 | 1500.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Молодежная политика*** |
| Устройство детской игровой площадки на х.Петровка, ул.Колхозная | 2020 | 50.00 | 2021 | 400.00 | 30 | 120.00 | Глава поселения |
| Обустройство зоны отдыха в селе Нижний Реутец с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2020 | 30.00 | 2021 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| **КУЛЬТУРА** |
| ***Капитальный ремонт учреждений культуры*** |
| Здание МКУК «Нижнереутчанский СДК» (замена кровли, ремонт фасада, электропроводки, оконных и дверных блоков) | 2020 | 250.00 | 2022 | 7000.00 | 5 | 350.00 | Глава поселения |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| х. Танеевка (подключение водозаборной скважины и подача из неё питьевой воды в водопроводную сеть) | - | - | 2019 | 80.00 | Средства ТСН Водоснабжение Нижнереутчанского сельсовета | 80.00 | Тришин П.В.Солёный Д.А. |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | 2019-2024 | 150.00 | 2019-2024 | 1500.00 | 100 | 1500.00 | Солёный Д.А. |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ** |
| с.Нижний Реутец (х. Рассвет) | 2020 | 600.00 | 2021 | 20000.00 | 1 | 200.00 | Солёный Д.А. |
| х. Красная Новь | 2021 | 550.00 | 2022 | 15000.00 | 1 | 150.00 | Солёный Д.А. |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** |
| ***Благоустройство памятных мест и воинских захоронений*** |
| Памятник воинам-односельчанам в селе Нижний Реутец | 2021 | 50.00 | 2022 | 500.00 | 30 | 150.00 | Глава поселения |
| ***Обустройство мест захоронения*** |
| Кладбище в селе Нижний Реутец | 2020 | 70.00 | 2021 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| Кладбище х.Танеевка | 2021 | 70.00 | 2022 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| Кладбище х.Организация | 2022 | 70.00 | 2023 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| Кладбище х.Б.Радина | 2023 | 70.00 | 2024 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| Кладбище х.Монастырский | 2024 | 70.00 | 2025 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| **Китаевский сельсовет** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| ***Капитальный ремонт*** |
| МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков) | 2022 | 99.00 | 2023 | 4000.00 | 10 | 400.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа» (капитальный ремонт кровли, замена оконных и дверных блоков) | 2023 | 99.00 | 2024 | 3600.0 | 10 | 360.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Обустройство территории образовательных организаций в целях обеспечения беспрепятственного продвижения*** ***инвалидов и других маломобильных групп населения государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| МОКУ «Вторая Рождественская средняя общеобразовательная школа имени С.З. и Г.З.Пискуновых»  | 2021 | 99.00 | 2022 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. |
| ***Благоустройство территорий образовательных организаций Проект «Народный бюджет»*** |
| МОКУ «Любицкая средняя общеобразовательная школа»  | 2022 | 99.00 | 2023 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н. |
| МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»  | 2023 | 99.00 | 2024 | 4000.00 | 40 | 1600.00 | Пинаева Н.Н. |
| ***Создание условий для занятий физкультурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности*** |
| ***Проект «Успех каждого ребенка» Национальный проект «Образование»*** |
| Капитальный ремонт спортивного зала МОКУ «Китаевская средняя общеобразовательная школа»  | 2021 | 99.00 | 2022 | 3000.00 | 35 | 1050.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»*** ***Национальный проект «Образование»*** |
| Участие Второй Рождественской средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2021 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| Участие Второй Рождественской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2020 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| **ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ** |
| ***Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа*** ***«Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| Устройство детской игровой спортивной площадки в селе Любицкое | 2020 | 15.00 | 2021 | 2000.00 | 30 | 600.00 | Глава поселения |
| Устройство детской спортивной площадки в д. 2-ая Китаевка | 2021 | 15.00 | 2022 | 2000.00 | 30 | 600.00 | Глава поселения |
| Устройство детской спортивной площадки в деревне Денисовка | 2022 | 15.00 | 2023 | 2000.00 | 30 | 600.00 | Глава поселения |
| ***Молодежная политика*** |
| Обустройство зоны отдыха в селе Любицкое с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2020 | 30.00 | 2021 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| Обустройство зоны отдыха в селе Китаевка с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2021 | 30.00 | 2022 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| Обустройство зоны отдыха в селе Денисовка с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2022 | 30.00 | 2023 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| Обустройство зоны отдыха в деревне Губановка с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2023 | 30.00 | 2024 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| **КУЛЬТУРА** |
| ***Капитальный ремонт учреждений культуры*** |
| Здание МКУК «Рождественский СДК» | 2019 | 50.00 | 2020 | 3111.00 | 10 | 310.00 | Глава поселения |
| Здание МКУК «Китавский СДК» | 2019 | 50.00 | 2021 | 3500.00 | 10 | 350.00 | Глава поселения |
| Здание МКУК «Любицкий СДК» | 2019 | 50.00 | 2022 | 3400.00 | 10 | 340.00 | Глава поселения |
| Здание МКУК «Лубянский СК» | 2019 | 50.00 | 2023 | 4800.00 | 10 | 480.00 | Глава поселения |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| Реконструкция водопроводных сетей в селе Любицкое,д.Денисовка,с.Китаевка,д.Губановка | 2021 | 300.00 | 2022 | 10000.00 | 10 | 1000.0 | Солёный Д.А. |
| Демонтаж ВНБ - х.Полный,д.Лубянка,с.1-я Китаевка ,х.Разбегайловка | 2022 | 150.00 | 2023 | 5000.00 | 10 | 500.00 | Солёный Д.А. |
| Ремонт пожарных гидрантов –д.Денисовка,с.Любицкое,с.Китаевка,д.Губановка | 2023 | 100.00 | 2024 | 500.00 | 10 | 50.00 | Солёный Д.А. |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ** |
| Устройство съезда к х.Барыбин | - | - | 2019 | 2745.00 | Средства областного бюджета | 2745.00 | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| с.Любицкое | 2019 | 1500.00 | 2020 | 75000.00 | 1 | 750.00 | Солёный Д.А. |
| с.1-я Китаевка | 2019 | 600.00 | 2020 | 20000.00 | 1 | 200.00 | Солёный Д.А. |
| д.2-я Китаевка | 2020 | 250.00 | 2021 | 8000.00 | 1 | 80.00 | Солёный Д.А. |
| д.Лубянка | 2020 | 700.00 | 2021 | 25000.00 | 1 | 250.00 | Солёный Д.А. |
| д.Денисовка | 2020 | - | 2021 | 7500.00 | Средства областного бюджета | 7500.00 | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| д.Губановка | 2020 | 750.00 | 2021 | 27000.00 | 1 | 270.00 | Солёный Д.А |
| х.Н.Камышевка | 2021 | 600.00 | 2022 | 20000.00 | 1 | 200.00 | Солёный Д.А |
| д.Зыбовка | 2021 | 300.00 | 2022 | 6000.00 | 1 | 60.00 | Солёный Д.А |
| д.Масловка | 2021 | 400.00 | 2022 | 7000.00 | 1 | 70.00 | Солёный Д.А |
| х.В.Камышевка | 2022 | 700.00 | 2023 | 25000.00 | 1 | 250.00 | Солёный Д.А |
| х.Полный | 2022 | 600.00 | 2023 | 20000.00 | 1 | 200.00 | Солёный Д.А |
| х.Любимовка | 2022 | 560.00 | 2023 | 22000.00 | 1 | 220.00 | Солёный Д.А |
| д.Кувшиновка | 2023 | 400.00 | 2024 | 7000.00 | 1 | 70.00 | Солёный Д.А |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** |
| ***Освещение*** |
| Населенные пункты сельсовета (д.Китаевка,д.Губановка) | 2019 | 30.00 | 2020 | 2000.00 | 10 | 200.00 | Глава поселения |
| Населенные пункты(с.Любицкое,д.Денисовка | 2020 | 30.00 | 2021 | 2000.00 | 10 | 200.00 | Глава поселения |
| ***Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов*** |
| с.Любицкое | 2019 | 20,00 | 2020 | 61.60 | 30 | 18.480 | Глава поселения |
| д.Денисовка | 2019 | 20.00 | 2020 | 61.60 | 30 | 18.480 | Глава поселения |
| д.2-я Китаевка | 2019 | 20.00 | 2020 | 61.60 | 30 | 18.480 | Глава поселения |
| д.Губановка | 2019 | 20.00 | 2020 | 61.60 | 30 | 18.480 | Глава поселения |
| ***Благоустройство памятных мест и воинских захоронений*** |
| Братская могила д.Шумовка | 2020 | 25.00 | 2021 | 983.060 | 30 | 294.918 | Глава поселения |
| Памятник д.Денисовка | 2019 | 25.00 | 2020 | 983.060 | 30 | 294.918 | Глава поселения |
| Памятник с.Любицкое | 2019 | 25.00 | 2020 | 983.060 | 30 | 294.918 | Глава поселения |
| Памятник д.Китаевка | 2020 | 25.00 | 2021 | 983.060 | 30 | 294.918 | Глава поселения |
| Памятник д.Губановка | 2020 | 25.00 | 2021 | 983.060 | 30 | 294.918 | Глава поселения |
| ***Обустройство мест захоронения (программа «Народный бюджет»)*** |
| Кладбище с.Любицкое (2 участка) | 2020 | 50.00 | 2021 | 1500.00 | 40 | 600.00 | Глава поселения |
| Кладбище д.2-е Никольское | 2021 | 25.00 | 2022 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| Кладбище с.1-я Китаевка | 2020 | 25.00 | 2021 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| Кладбище х.З.Степь | 2021 | 25.00 | 2022 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| Кладбище х.Полный | 2021 | 25.00 | 2022 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| Кладбище д..Масловка | 2021 | 25.00 | 2022 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| **Чермошнянский сельсовет** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| ***Обустройство территории образовательных организаций в целях обеспечения беспрепятственного продвижения*** ***инвалидов и других маломобильных групп населения государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| МОКУ «Вышне-Дубовецкая основная общеобразовательная школа»  | 2023 | 99.00 | 2024 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. |
| **ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ** |
| ***Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом государственная программа*** ***«Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| Устройство детской спортивной площадки в селе Вышний Дубовец (на территории школы) | 2023 | 50.00 | 2023 | 2000.00 | 10 | 200.00 | Глава поселения |
| Устройство детской игровой площадки в деревне Аксеновка | 2023 | 20.00 | 2024 | 300.00 | 10 | 30.00 | Глава поселения |
| Устройство детской спортивной площадки в селе Чермошное (на территории школы) | 2021 | 50.00 | 2022 | 2000.00 | 10 | 200.00 | Глава поселения |
| ***Молодежная политика*** |
| Обустройство зоны отдыха в селе Чермошное с устройством освещения и пешеходных дорожек | 2020 | 30.00 | 2021 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| Обустройство зоны отдыха в селе Вышний Дубовец с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2021 | 30.00 | 2022 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| **КУЛЬТУРА** |
| ***Капитальный ремонт учреждений культуры*** |
| Капитальный ремонт Чермошнянского СДК | 2022 | 200.00 | 2023 | 4000.00 | 10 | 400.00 | Глава поселения |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Чермошное по федеральной программе "Строительство модульныхФАПов" | имеется | 300.00 | 2019 | 8500.00 | Средства областного бюджета | - | Комитет здравоохранения Курской области |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| Реконструкция водопроводной сети с. Чермошное Медвенского района Курской области | имеется | - | 2020 | 1000.00 | 10 | 100.0 | Солёный Д.А |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | 2019-2024 | 150.00 | 2019-2024 | 1500.00 | 100 | 1500.00 | Солёный Д.А. |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ** |
| с.Чермошное | 2019 | 300.00 | 2020 | 20000.00 | 1 | 200 | Солёный Д.А. |
| д.Кленовое | 2019 | 1200.00 | 2021-2022 | 60000.00 | 1 | 600 | Солёный Д.А. |
| х.НоваяАксеновка | 2019 | - | 2020 | 1500.00 | Средства областного бюджета | 1500.00 | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| д.Буды | 2020 | - | 2021 | 15000.00 | Средства областного бюджета | 1500.00 | ОКУ «Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области» |
| с.Вышний Дубовец | 2020 | 1400.00 | 2021 | 72000.00 |  |  |  |
| д.Нижний Дубовец | 2020 | 200.00 | 2021 | 6000.00 |  |  |  |
| с.2-я Рождественка | 2021 | 200.00 | 2022 | 5000.00 |  |  |  |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** |
| ***Освещение*** |
| Населенные пункты сельсовета | 2020 | 30.00 | 2021-2023 | 40000.00 | 30 | 1200.00 | Глава поселения |
| ***Благоустройство памятных мест и воинских захоронений*** |
| Памятник с.Вышний Дубовец | 2020 | 25.00 | 2021 | 500.00 | 30 | 175.00 | Глава поселения |
| Памятник с.Чермошное | 2021 | 25.00 | 2022 | 500.00 | 30 | 175.00 | Глава поселения |
| ***Обустройство мест захоронения*** |
| Кладбище с.Чермошное | 2022 | 25.00 | 2023 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| Кладбище с.Вышний Дубовец | 2023 | 25.00 | 2024 | 750.00 | 40 | 300.00 | Глава поселения |
| **Паникинский сельсовет** |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** |
| ***Реконструкция объектов государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа» (пристройка к действующему зданию помещений спортивного зала, мастерской, пищеблока) | 2020 | 1500.00 | 2021 | 50000.00 | 10 | 5000.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| ***Обустройство территории образовательных организаций в целях обеспечения беспрепятственного продвижения*** ***инвалидов и других маломобильных групп населения государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»*** |
| МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа»  | 2020 | 99.00 | 2021 | 1000.00 | 10 | 100.00 | Пинаева Н.Н. |
| ***Укрепление материально-технической базы проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная среда»*** ***Национальный проект «Образование»*** |
| Участие Паникинский средней школы в проекте «Современная школа» (создание условий для реализации углубленных курсов ОБЖ, технологии, информатики, предметов гуманитарного цикла») | не требуется | 2020 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| Участие Паникинской средней школы в проекте «Цифровая среда» (создание условий для реализации единого информационного пространства с использованием возможностей Российской цифровой школы) | не требуется | 2020 | 2600.00 | 0 | 0 | Пинаева Н.Н. |
| ***Благоустройство территорий образовательных организаций Проект «Народный бюджет»*** |
| МКОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Березка» | 2019 | 99.00 | 2020 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| МОКУ «Паникинская средняя общеобразовательная школа» (устройство пандусов, создание условий доступности)  | 2020 | 99.00 | 2021 | 3000.00 | 10 | 1200.00 | Пинаева Н.Н.Соленый Д.А. |
| **ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ** |
| ***Создание условий для занятий массовой физкультурой и спортом программа*** ***«Народный бюджет»*** |
| ***Молодежная политика*** |
| Устройство детской игровой площадки в селе Паники | 2019 | 30.00 | 2020 | 407.53 | 40 | 142.60 | Глава поселения |
| Обустройство зоны отдыха в селе Паники с устройством освещения и пешеходных дорожек  | 2020 | 30.00 | 2021 | 1000.00 | 30 | 300.00 | Глава поселения |
| **КУЛЬТУРА** |
| ***Строительство учреждений культуры*** |
| Строительство здания Паникинского сельского Дома культуры | 2020 | 1000.0 0 | 2021-2025 | 40000.00 | 5 | 2000.0 0 | Глава поселения |
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Паники по федеральной программе "Строительство модульныхФАПов" | 2021 | 300.00 | 2022 | 8500.00 | Средства областного бюджета | - | Комитет здравоохранения Курской области |
| **СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ** |
| Автомобильная дорога по ул.1-я Бригада от д.№1 до д.№23 | 2019 | - | 2020 | 3000.00 | 40 | 1200.00 | Солёный Д.А. |
| с. Паники ул. 3 я бригада от д.89-112 | 2019 | 200.00 | 2020 | 3000.00 | 1 | 30.00 | Солёный Д.А. |
| с. Паники ул.Молодежная от д.164-167 | 2019 | 70.00 | 2020 | 1500.00 | 1 | 15.00 | Солёный Д.А. |
| с. Паники ул.5-я бригада от д.213-219 | 2020 | 150.00 | 2021 | 2000.00 | 1 | 20.00 | Солёный Д.А. |
| с. Паники ул.6-я бригада от д.284-288 | 2020 | 100.00 | 2021 | 1700.00 | 1 | 17.00 | Солёный Д.А. |
| с. Паники ул.6-я бригада от д.285-287 | 2020 | - | 2021 | 300.00 | 1 | 3.00 | Солёный Д.А. |
| с.Драчевка от д.60-89 | 2021 | 200.00 | 2022 | 3000.00 | 1 | 30.00 | Солёный Д.А. |
| с.Драчевка от д.107-126 | 2021 | 150.00 | 2022 | 2300.00 | 1 | 23.00 | Солёный Д.А. |
| с.Драчевка от д.219-239 | 2021 | 200.00 | 2022 | 3000.00 | 1 | 30.00 | Солёный Д.А. |
| с.Драчевка от д.174 -197 | 2022 | 200.00 | 2023 | 3500.00 | 1 | 35.00 | Солёный Д.А. |
| с.Драчевка от д.201-215 | 2022 | 100.00 | 2023 | 1700.00 | 1 | 17.00 | Солёный Д.А. |
| с.Драчевка от д.266 до Храма с.Паники | 2022 | 300.00 | 2023 | 5000.00 | 1 | 50.00 | Солёный Д.А. |
| с.Драчевка от д.1-6 | 2023 | 100.00 | 2024 | 1700.00 | 1 | 17.00 | Солёный Д.А. |
| с.Драчевка от д.6-59 | 2023 |  | 2024 |  | 1 |  | Солёный Д.А. |
| с.Драчевка от д.127-143 | 2023 | 300.00 | 2024 | 6000.00 | 1 | 60.00 | Солёный Д.А. |
| с.Драчевка от д.144-170 | 2023 | 200.00 | 2024 | 3000.00 | 1 | 30.00 | Солёный Д.А. |
| с.Драчевка от д.241-245 | 2023 | 150.00 | 2024 | 2000.00 | 1 | 20.00 | Солёный Д.А. |
| с.Драчевка от д.246-266 | 2023 | 200.00 | 2024 | 3000.00 | 1 | 30.00 | Солёный Д.А. |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** |
| ***Освещение*** |
| Установка фонарей уличного освещения в с.Паники | 2020 | - | 2021 | 150.00 | 100 | 150.00 | Глава поселения |
| ***Благоустройство памятных мест и воинских захоронений*** |
| Памятник трижды Герою Советского Союза И.Н.Кожедубу | 2020 | 250.00 | 2021 | 8000.00 | 30 | 2400.00 | Соленый Д.А.Глава поселения |
| ***Обустройство мест захоронения*** |
| Установка ограждения кладбища и контейнерной площадки на территории кладбища с.Паники Медвенского района Курской области | 2019 | 4.00 | 2020 | 421.70 | 40 | 168.70 | Глава поселения |
| Установка ограждения кладбища и контейнерной площадки на территории кладбища с.ДрачевкаМедвенского района Курской области | 2020 | 4.00 | 2021 | 421.70 | 40 | 168.70 | Глава поселения |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** |
| Текущий ремонт объектов водоснабжения в рамках бюджетного финансирования | 2019-2024 | 150.00 | 2019-2024 | 1500.00 | 100 | 1500.00 | Солёный Д.А. |